**ANEXO - III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORÇAMENTO QUANTITATIVO** | | | | | | | | **A 1** |
| **PREFEITURA: Municipal de Faxinal do Soturno** | | | | | | | | **FOLHA** |
| **PROJETO: BOEIRO DE 60 CM, LARGURA 7 M** | | | | | | | | **Nº** |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | | UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | |
| 01 | Escavação de Valas – Mecânica-retro escavadeira-transporte | |  | M3 | 8 | 40,00 |  | 320,00 |
| 02 | Tubo diâmetro 60 cm, assentamento dos tubos, rejuntado | |  | Ml | 7 | 110,00 |  | 770,00 |
| 04 | Reaterro compactado | |  | M³ | 10 | 40,00 |  | 400,00 |
| 05 | Cabeceira com pedra basáltica | |  | M2 | 4 | 110,00 |  | 440,00 |
| **TOTAL** | | | |  |  |  |  | **1.930,00** |
| **DATA-BASE:** | | **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  **Engº Civil Paulo Pio Soldera CREA/RS Nº 81383** | **VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:**  **Clovis Alberto Montagner Prefeito Municipal** | | | | **DATA:**  **abril/2017** | |